Zápis z jednání TPS SDAT

| Předmět jednání | Projekt SDAT – 4. jednání TPS SDAT |
| --- | --- |
| Místo konání | ČNB |
| Datum a čas konání | 03. 09. 2019 09:00 – 11:00 |
| Přítomni | Členové TPS (nominovaní zástupci oborových organizací finančního trhu) |
| Zapsal | ČNB |
| Datum vyhotovení zápisu | 09. 09. 2019 |

Program schůzky

- Harmonogram

- Harmonogram převodu jednotlivých FO MtS do systému SDAT – rekapitulace změn

- Ověřovací provoz – plán

- Prázdné hodnoty v kontrolách

- Informace o změnách (release notes)

- Elektronické podepisování Vstupních zpráv a Protokolů

- Doplnění WS

Průběh a závěry jednání

- Harmonogram

Viz příloha prezentace – snímek č. 3

- Harmonogram převodu jednotlivých FO MtS do systému SDAT – rekapitulace změn

Viz příloha prezentace – snímky č. 4 – 5

- Rozdělení vykazovacího rámce EBA, posun FINREP

Vykazovací rámce EBA_CFAF, EBA_RES a EBA_S budou nově rozděleny na EBA_COREP (obsahuje COREP a LCR), EBA_FINREP (obsahuje FINREP a AE), EBA_RES, EBA_SBP a EBA_FP (obsahuje Funding plans).

Harmonogram je uveden v příloze na snímku č. 5. Pozn.: Pozdější vykazování výkazů LCR bude řešeno vykazovacími povinnostmi.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Jakým způsobem budou vyhodnocovány mezivýkazové kontroly, např. mezi FINREP a COREP?

Reakce ČNB:

- Jakmile budou metodiky FINREP a COREP sbírány v SDAT zároveň, budou mezivýkazové kontroly vyhodnocovány. Po přechodnou dobu, kdy bude sběr rozdělen, resp. kdy bude COREP sbírán v SDAT a FINREP v MtS, nebudou kontroly spouštěny.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Jak bude v syntaxi mezivýkazové kontroly řešena situace, kdy je stejný údaj či celá datová oblast obsažena ve více výkazech?

Reakce ČNB:

- Syntaxe obsahuje referenci na kód výkazu. Kód výkazu je unikátní napříč celým systémem (nejen v rámci daného Vykazovacího rámce). Vždy je proto možné údaj/datovou oblast jednoznačně identifikovat.

- Dále informujeme, že výkazy lze přesouvat do jiných vykazovacích rámců – jedná se o obecnou funkcionalitu SDAT, která má umožnit reagovat na změny které budou mezinárodní dohledové instituce provádět.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Vzhledem k tomu, že syntaxe kontroly obsahují i kódy objektů knihovny, bude třeba udržovat dodatečnou identifikaci těchto objektů, bude-li mezivýkazová kontrola probíhat mezi Výkazy různých knihoven?

Reakce ČNB:

- Mezivýkazová kontrola v SDAT může vzniknout pouze nad Výkazy, které používají stejnou Knihovnu. Objekty jsou proto v rámci dané kontroly vždy ze stejné Knihovny.

- Základní informace o tom jakou knihovnu a její verzi používá konkrétní metodika vykazovacího rámce je obsažena ve výstupu nově doplněné webové služby CtiSeznamMetodik.

- Posun Bankovnictví, Družstevní záložny, Platební instituce

Dle vzájemné dohody ČNB a ČBA jsou posunuty metodiky vykazovacích rámců Bankovnictví, Družstevních záložen a Platebních institucí, aby bylo možné za tyto oblasti vykazovat jednotně spolu s výkazy EBA do SDAT.

- Rozdělení MKT a posun části MKT výkazů

ČNB informuje, že vzniká nová skupina MKT a 26. 09. 2019 bude její první schůzka.

- Posun AnaCredit

ČNB informuje, že metodika AnaCredit se posouvá na 31. 03. 2021 s prvním termínem předložení v SDAT 30. 04. 2021, viz harmonogram na snímku č. 5.

- Doplňující informace v harmonogramu

Do harmonogramu byla doplněna nová informace „Testování v testovacím prostředí SDAT“. Postupně budou termíny aktualizovány i pro ostatní vykazovací rámce. Dále přibyly informace, které metodiky budou jako první platné.

Poznámka členů pracovní skupiny:

- Termíny testování jsou pro nás důležité a rozumíme důvodům, proč nejsou k dispozici termíny všech vykazovacích rámců. Nicméně upozorňujeme, že tyto termíny potřebujeme znát co nejdříve, abychom byly schopni se seznámit s technickými aspekty vykazování AnaCredit a jeho změnami.

Reakce ČNB:

- Harmonogram budeme doplňovat a změny publikovat co nejdříve.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Sběr oblasti CSDR (MKT) v současné době probíhá před datové schránky. Kdy bude zahájen tento sběr v SDAT?

Reakce ČNB:

- Termín sběru CSDR prostřednictvím SDAT bude upřesněn. Zároveň bude upřesněna informace o formátu dat.

- Metodika FINREP 2.9 v testovacím prostředí SDAT

ČNB informuje, že metodika FINREP2.9 bude v SDAT k dispozici od 17. 09. 2019. Zároveň bude v tento den publikována mapa na MtS FINREP výkazy z předchozí taxonomie s vyznačením změn. Spolu s mapou bude publikována i tabulka rozřazení jednotlivých výkazů EBA ve vykazovacích rámcích.

- Ověřovací provoz - plán

Viz příloha prezentace – snímky č. 7 – 9

V rámci co možná nejhladšího spuštění ostrého vykazování v SDAT zavádí ČNB v září 2019 ověřovací provoz. Ověřovací provoz se týká VÝHRADNĚ vykazování CEUSIFE10 a jeho cílem je ověřit, že všechny vykazující osoby budou k 04. 11. 2019 připraveny zahájit vykazování v SDAT.

Od 04. 11. 2019 nebude možné dále používat pro plnění vykazovací povinnosti výkazu CEUSIFE10 stávající systém MtS (SDNS, SDNS-WS, Edifact)!

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Jak bude používáno produkční prostředí v 2. fázi testování? Pokud by se některé Osoby rozhodly posílat denně plná data, je třeba, aby to v rámci testování nezpůsobilo na straně ČNB komplikace.

Odpověď ČNB:

- Na základě vyhodnocení fáze 1 budou vydány přesné pokyny k fázi 2.   Platí však, že vykazovací povinnost je do 31.10.2019 plněna výhradně v systému MtS.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Předpokládá se podobný ověřovací provoz i pro další funkční oblasti?

Odpověď ČNB:

- Obecně ano. V závislosti na specifičnosti jednotlivých Vykazovacích rámců a Typů osob budeme hledat vhodnou formu ověřovacího provozu i pro ostatní Vykazovací rámce.

- Prázdné hodnoty v kontrolách

Viz příloha prezentace – snímky č. 9 – 10

Pravidla pro vyhodnocování prázdných hodnot v kontrolách byla třeba přizpůsobit i pravidlům externích taxonomií, které umožňují stanovit zástupné hodnoty v případě nevyplnění a také stanovit neprovádění kontrol v případě nevyplněných údajů.

K problematice prázdných hodnot v kontrolách ČNB přislíbila doplnění patřičné dokumentace, která bude zároveň obsahovat sadu příkladů.

- Informace o změnách (release notes)

Viz příloha prezentace – snímek č. 11

- Elektronické podepisování Vstupních zpráv a Protokolů

Viz příloha prezentace – snímky č. 12 – 14

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Na základě čeho budete ověřovat, který uživatel soubor/výkaz zaslal?

Reakce ČNB:

- Ověření proběhne na základě veřejného klíče uživatele.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- V ukázce elektronického podpisu je uveden obalující element s namespace asic - <asic:XAdESSignatures xmlns:asic... – je tento element povinný?

Reakce ČNB:

- Element není povinný, podpis začínající elementem <ds:Signature může být také použit.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- V prostředí .NET je podpis typu detached zakázán a jeho povolení je vnímáno jako bezpečnostní riziko.

Reakce ČNB:

- Bude prověřeno.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Pro které výkazy bude vyžadován elektronický podpis (a nebude stačit elektronická pečeť?)

Reakce ČNB:

- Informace bude uvedena na úrovni výkazu – půjde zjistit webovou službou CtiVykaz nebo na externím portálu.

- Doplnění WS

Viz příloha prezentace – snímek č. 15

Dne 29. 08. 2019 ČNB publikovala nové XSD a dokumentaci. Nové WS (viz níže) bude ČNB nasazovat na testovací prostředí SDAT dne 16. 09. 2019.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Je nyní možné s předstihem a staticky zjistit, pro které Osoby či Typy osob jsou relevantní datové oblasti, kontroly a údaje?

Reakce ČNB:

- Ano.

- Rozšíření služby ctiUdajeOsoby a zavedení nové služby ctiTypyOsob jsou reakcí na nemožnost zjistit s předstihem obsah Typu osoby uvedený v klauzuli RESTRICT (viz zápis z předchozí TPS).

- Dle připomínek z předchozí schůzky TPS by nyní mělo být možné sestavit požadovanou matici datových oblastí, kontrol a údajů relevantních pro konkrétní Osoby či Typy osob.

- Další dotazy z jednání

Dotaz členů pracovní skupiny:

Jaká bude url adresa produkčního prostředí?

Reakce ČNB:

- https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Plánujete v SDAT podporovat výkazy pro SFTR?

Reakce ČNB:

- Zatím nejsou ze strany ESMA žádné podklady (ITS) i k dispozici. Jakmile budou dostupné, budeme dále informovat.

Dotaz členů pracovní skupiny:

- Bude v nejbližší době možnost zobrazit si zpětně ve webové aplikaci obsah odeslaných vydání pro potřeby ověření?

Reakce ČNB:

- Funkcionalita v SDAT není. O její realizaci budeme informovat.

- Závěr

- Od září 2019 bude spuštěn ověřovací provoz výkazu CEUSIFE10 .

- ČNB připraví vykazovací povinnosti, resp. výskyty pro celé září 2019 pro potřeby ověřovacího provozu.

- ČNB osloví vykazující osoby emailem s doporučeným postupem ověřovacího provozu SDAT.

- Vykazující osoby za podpory ČNB provedou registraci uživatelů a certifikátů.

- Vykazující osoby dne 16. 09. 2019 zahájí testování zasílání dat výkazu prostřednictvím WS a webové aplikace.

- ČNB doplní scénář pro vykazování pomocí webové aplikace.

- ČNB bude monitorovat průběh testování a vyhodnotí ověřovací provoz na testovacím prostředí a na jeho základě budou upřesněny pokyny k fázi 2 ověřovacího provozu.

Přílohy:

- Prezentace v pptx: